# Projektisuunnitelman mallipohja
Sisällys

# Projekti
# Projektin määrittely
## Tausta ja yleisten asioiden esittely
Peli projekti kyseessä
## Tavoitteet ja tehtävät
Teen pelin
## Rajaukset
Pelin grafiikat ovat huonoja
## Termit ja määritelmät
Olen tekemässä peliä. Teen sen käyttäen c# ohjelmointikieltä ja unity pelimoottoria.
## Projektiin liittyvät haasteet
Jos haluat, voit miettiä projektin vahvuuksia, haasteita, mahdollisuuksia ja uhkia (SWOT-analyysi).
Esimerkiksi:
- Projektin valmistuminen saattaa myöhästyä, jos sairastun
- Projekti voi valmistua, vaikka kone hajoaisi, jos saan jostain vain uuden. asiat ovat gitissä
- Projektista ei tule minulle maksuaja
- Kaikki on mahdollista mutta en ehkä usko, että tällä projektilla saisi harjoittelupaikkaa
- Ei pelilläni ei tulla tekemään rahaa
- Pelillä ei ole jatkokehitystä, mutta minä voin jatkaa projektia
# Projektin tiedot
## Projektin organisaatio
Olen projektissani yksin ja teen kaiken sitten itse
## Projektin vaiheet ja tavoitteet
Tämä on tärkeä osio!
Kerro lyhyesti, mutta mahdollisimman tarkasti seuraavista asioista.
- Pelissä pystyy tekemään ruokaa korteilla ja saada siitä arvosanan
- tehtävät jaettuna pienempiin päivä- ja viikkotavoitteisiin
- -12.1.2026 projektin aloitus (gitin luonti) ja pelin luominen
- - 13.1 suunnittelu ja grafiikat
- - 14.1 pelin mekaniikkojen teko
- - 15.1 pelin mekaniikkojen teko
- - 16.1 pelin mekaniikkojen teko
- - 19.1 pelin julkaisu itch io ja esitys
- Peleissä ei ole välitavoitteita.
- Aloitin projektin 12.1.2026 ja se loppuu viimeistään 1.2.2026
- Resursseina on aika ja minä teen yksin peliä niin sekin rajoittaa vähän nopeutta
## Vastuut ja projektin johtaminen
Päätän kaikki asiat yksin
## Laadun varmistus
Testaan peliäni kunnolla, jos on aikaa, niin saisin varmistettua sen laadun
## Projektin seuranta
Projekti tehdään etänä ja ei ole kokouksia, missä olisi pakko olla
## Dokumentointi
Olen vastuussa kaikista dokumenteista.
## Projektin päättyminen
Milloin projekti loppuu, ja mitä siinä pitää ottaa huomioon.
- Peli julkaistaan itch io
- teen dokumentaatiota joka päivän lopulta miltä näyttää pelissä
- asiat ovat gitissä
- Esitys esitetään opettajalle
## Suunnitelmien tarkistus- ja päivitysajankohdat
Jos projektisuunnitelmaa muutetaan, tähän kohtaan kirjataan, milloin sitä on muutettu.
Esimerkiksi:
2.3.2026	Päivitetty aikataulut. Lisätty henkilö X projektiin.
1.4.2026	Päivitetty aikataulut. Asiakas halusi ominaisuuden Y mukaan.
1.5.2026	Lisätty uusi testauspäivä ja muutettu loppuesityksen aikaa.

## Projektin keskeyttäminen
Miten projekti keskeytetään. Esimerkiksi jos välitavoitteita ei saada valmiiksi, projekti keskeytyy.
Projekti ei tule keskeytymään paitsi, jos se ei valmistu ajan puitteissa
# Toteutusvaihe
## Projektin aikataulutus
Aloitus 12.1.2025
Lopetus viimeistään 1.2.2026
## Osittaminen ja vaiheistus
Valmistelu on 12.1.2026
Suunnittelu on 13.1.2026
Toteutus on 14.11.2026- 18.1.2026
Lopettaminen 20.1.2026
## Välitavoitteet
### Etappi 0 – Määrittely ja suunnittelu
12.1–13.1 Määrittely ja suunnittelu
19.1 Toimiva prototyyppi
19.1 Testausta
20.1 Lopettaminen
# Projektin päättyminen

## 6.1 Lopputuotteen luovutus, käyttöönotto
Kerro lyhyesti, miten tuote julkaistaan tai mitä sille tapahtuu.
Peli julkaistaan itch io sivustolle
## Tiedostojen säilytys
Teen yksin, joten oikeudet gittiin ja projektiin jää minulle.
## Päättämispäivä
Projekti päättyy viimeistään 1.2.2026, jolloin projektisopimuksen voimassaoloaika päättyy
## Lopetustilaisuus
Projektissa ei ole loppu tilaisuutta
## Projektin loppuraportti ja esitys
Projekti esitetään opettajalle, kun se on valmis